총검사 단일 보스전 초기 기획서

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

Project Crossfire

가칭이며 최종 분위기와 세계관에 따라 변경한다.

1.2 프로젝트 형태

언리얼 엔진 5 기반 쿼터뷰 3D 액션 RPG 단일 보스전 프로토타입

1.3 제작 목표

본 프로젝트는 총과 검을 실시간으로 전환하는 총검사 캐릭터와 한 마리의 보스로 구성된 전투를 제작하는 것을 목적으로 한다.

플레이어는 총 스킬로 보스에게 탄환 또는 표식을 남기고 검 스킬을 사용해 이를 회수하거나 폭발시킨다.

정해진 스킬 조합을 강제하지 않고 총 스킬과 검 스킬을 자유롭게 연결할 수 있도록 설계한다.

1.4 핵심 콘셉트

총으로 전투 조건을 만들고 검으로 그 조건을 회수하는 자유 조합형 스왑 전투

1.5 예상 플레이 시간

1회 전투 약 4분에서 6분

1.6 목표 직군

- 전투 기획

- 캐릭터 전투 기획

- 스킬 기획

- 보스 전투 기획

- 테크니컬 게임 디자인

2. 개발 범위

2.1 최종 범위

- 플레이어 캐릭터 1명

- 보스 1마리

- 단일 전투 맵

- 총 모드와 검 모드

- 무기 스왑

- 총 스킬 4개

- 검 스킬 4개

- 대시 또는 회피

- 기본 공격

- 탄환 표식 시스템

- 총·검 자유 연계 시스템

- 보스 2페이즈

- 보스 패턴 6개

- 체력 및 스킬 쿨타임 UI

- 클리어, 사망, 재도전

2.2 1차 MVP 범위

빠른 제작을 위해 첫 완성 목표는 다음으로 제한한다.

- 총 모드

- 검 모드

- Z 무기 스왑

- 총 스킬 Q, W

- 검 스킬 Q, W

- 기본 공격

- Space 회피

- 표식 부착

- 표식 회수

- 보스 기본 패턴 3개

- 체력 UI

- 승리 및 사망

MVP가 정상적으로 작동하고 전투 재미가 확인된 이후 E, R 스킬을 추가한다.

2.3 제외 범위

- 일반 몬스터

- 여러 보스

- 인벤토리

- 아이템 파밍

- 장비 교체

- 캐릭터 성장

- 퀘스트

- 스토리 진행

- 세이브

- 멀티플레이

- 자유 카메라 회전

- 복잡한 컷신

- 무기 종류 추가

3. 조작 방식

3.1 기본 조작

| 기능 | 입력 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 이동 | 마우스 우클릭 | 클릭한 지점으로 이동 |
| 무기 스왑 | Z | 총 모드와 검 모드 전환 |
| 스킬 1 | Q | 현재 무기의 Q 스킬 사용 |
| 스킬 2 | W | 현재 무기의 W 스킬 사용 |
| 스킬 3 | E | 현재 무기의 E 스킬 사용 |
| 스킬 4 | R | 현재 무기의 R 스킬 사용 |
| 회피 | Space | 이동 방향 또는 마우스 방향으로 대시 |
| 기본 공격 | 마우스 왼쪽 | 현재 무기 기본 공격 |

3.2 카메라

카메라는 플레이어를 기준으로 일정한 거리와 각도를 유지한다.

- 쿼터뷰 형태

- 카메라 회전 기능 없음

- 플레이어가 이동해도 동일한 각도 유지

- 전투장 전체를 적당히 확인할 수 있는 높이

- 보스가 화면 밖으로 벗어나지 않도록 제한

카메라를 고정하면 구현 부담을 줄이고 스킬 범위와 보스 패턴을 명확하게 전달할 수 있다.

4. 플레이어 직업 콘셉트

4.1 직업명

리볼버 블레이드

가칭이다.

대안:

- 블레이드 거너

- 리로드 블레이드

- 마크스맨 소드

- 블랙 배럴

- 아크 블레이더

- 건엣지

- 철혈 집행관

4.2 전투 역할

총 모드에서는 안전한 거리에서 보스에게 탄환과 표식을 축적한다.

검 모드에서는 보스에게 접근해 축적된 표식을 회수하고 강력한 추가 피해를 발생시킨다.

총 모드만 사용하면 안정적이지만 피해량이 부족하고, 검 모드만 사용하면 강한 피해를 줄 수 있지만 위험 부담이 높다.

두 모드를 적절히 전환하는 것이 가장 높은 효율을 만든다.

4.3 전투 흐름

총 공격 → 탄환 표식 부착 → Z 스왑 → 검으로 접근 → 표식 회수 → 추가 피해 → 회피 → 총 모드 복귀

이 흐름은 고정 콤보가 아니다.

보스의 위치와 패턴에 따라 다음과 같은 선택이 가능하다.

- 총 Q → 검 Q

- 총 Q → 검 W

- 총 W → 검 Q

- 총 W → 검 W

- 총 Q와 W 모두 사용 → 검 Q

- 총 표식을 유지한 채 검 공격을 늦게 사용

- 일부 표식만 소비하고 나머지는 유지

5. 핵심 연계 시스템

5.1 탄환 표식

일부 총 스킬을 보스에게 적중시키면 특수 탄환이 보스의 몸에 박힌다.

탄환은 보스 머리 위 또는 체력바 아래에 아이콘으로 표시한다.

초기 최대 보유량은 4개로 설정한다.

5.2 탄환 종류

MVP에서는 두 종류만 사용한다.

절단탄

- 총 Q로 부착

- 검 스킬로 회수하면 추가 물리 피해

- 단순하고 이해하기 쉬운 기본 표식

충격탄

- 총 W로 부착

- 검 스킬로 회수하면 보스 자세 게이지 추가 감소

- 무력화 목적의 표식

5.3 자유 회수 규칙

표식은 동일한 단축키끼리 연결되지 않는다.

총 Q로 생성한 절단탄은 검 Q 또는 검 W 모두로 회수할 수 있다.

총 W로 생성한 충격탄 역시 검 Q 또는 검 W로 회수할 수 있다.

검 스킬에 따라 회수 방식만 달라진다.

검 Q 회수 특성

- 적중한 표식 1개만 소비

- 빠르고 안전한 회수

- 소비한 표식의 효과를 즉시 발생

검 W 회수 특성

- 보스에게 부착된 표식을 최대 3개까지 소비

- 긴 준비 시간이 필요

- 여러 표식 효과를 한 번에 발생

- 높은 위험과 높은 보상

5.4 연계 예시

| 연계 | 결과 |
| --- | --- |
| 총 Q → 검 Q | 절단탄 1개 회수, 빠른 추가 피해 |
| 총 Q → 검 W | 절단탄 여러 개 회수, 높은 폭발 피해 |
| 총 W → 검 Q | 충격탄 1개 회수, 빠른 자세 피해 |
| 총 W → 검 W | 충격탄 여러 개 회수, 높은 무력화 수치 |
| 총 Q + 총 W → 검 Q | 먼저 부착된 표식 1개만 회수 |
| 총 Q + 총 W → 검 W | 두 종류의 표식을 함께 회수 |
| 총 Q × 2 + 총 W → 검 W | 피해와 자세 피해를 동시에 발생 |

5.5 기획 의도

플레이어가 키 조합을 암기하는 것이 아니라 현재 보스 상태를 보고 회수 방식을 선택하도록 한다.

- 보스가 곧 공격한다면 검 Q로 빠르게 회수

- 보스가 긴 빈틈을 보이면 검 W로 여러 표식 회수

- 무력화 직전이라면 충격탄을 우선 회수

- 체력이 얼마 남지 않았다면 절단탄을 우선 회수

6. 무기 스왑 시스템

6.1 기본 규칙

Z를 누르면 현재 무기를 전환한다.

- 총 모드 → 검 모드

- 검 모드 → 총 모드

6.2 스왑 시간

초기 전환 시간은 약 0.25초로 설정한다.

스왑 중에는 이동이 가능하지만 스킬은 사용할 수 없다.

6.3 스왑 쿨타임

초기에는 별도 쿨타임을 적용하지 않는다.

단, 스왑을 지나치게 빠르게 반복해 애니메이션이나 입력 문제가 발생하면 0.3초 정도의 최소 입력 간격을 추가한다.

6.4 스왑 상태 표시

현재 무기 모드를 UI와 캐릭터 외형으로 명확하게 표시한다.

- 총 모드: 스킬 아이콘을 파란색 계열로 표시

- 검 모드: 스킬 아이콘을 붉은색 계열로 표시

- 캐릭터 손의 무기 변경

- 스왑 시 짧은 효과음과 이펙트

7. 기본 공격

7.1 총 기본 공격

마우스 왼쪽을 누르면 보스를 향해 단발 사격한다.

- 낮은 피해

- 빠른 공격 속도

- 표식 생성 없음

- 이동 중 사용 가능

- 보스와의 거리 유지에 사용

초기안:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 피해량 | 35 |
| 공격 간격 | 0.4초 |
| 최대 사거리 | 1,500 |
| 이동 가능 | 가능 |

7.2 검 기본 공격

마우스 왼쪽을 누르면 최대 3타까지 검 공격을 연계한다.

- 높은 기본 피해

- 짧은 사거리

- 표식 소비 없음

- 3타 공격은 긴 후딜레이

- 일반적인 근접 피해 수단

초기안:

| 공격 | 피해량 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 1타 | 60 | 빠른 횡베기 |
| 2타 | 70 | 역방향 베기 |
| 3타 | 110 | 강한 내려치기 |

표식은 검 기본 공격으로 소비하지 않는다.

표식 소비는 검 스킬에만 적용해 연계 규칙을 명확하게 유지한다.

8. 총 모드 스킬

8.1 총 Q: 절단 작살탄

역할

단일 절단탄을 부착하는 빠른 기본 연계 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 피해량 | 80 |
| 쿨타임 | 4초 |
| 사거리 | 김 |
| 시전 시간 | 0.2초 |
| 표식 | 절단탄 1개 |
| 이동 가능 | 가능 |
| 관통 | 없음 |

효과

보스에게 적중하면 절단탄 1개를 부착한다.

절단탄이 검 스킬로 회수되면 추가 피해를 준다.

기획 의도

가장 자주 사용하는 표식 생성 스킬이다.

짧은 시전 시간으로 보스 패턴 사이에 안정적으로 사용할 수 있다.

8.2 총 W: 충격 장약탄

역할

자세 피해를 강화하는 충격탄 부착 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 피해량 | 60 |
| 쿨타임 | 7초 |
| 사거리 | 중거리 |
| 시전 시간 | 0.45초 |
| 표식 | 충격탄 1개 |
| 이동 가능 | 불가 |
| 폭발 범위 | 작음 |

효과

보스에게 충격탄 1개를 부착한다.

충격탄이 검 스킬로 회수되면 보스 자세 게이지에 추가 피해를 준다.

기획 의도

피해량보다 무력화 준비에 사용하는 스킬이다.

총 Q보다 사용 위험이 높지만 자세 게이지를 빠르게 감소시킬 수 있다.

8.3 총 E: 산탄 후퇴

역할

근접한 보스와 거리를 벌리는 생존형 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 피해량 | 90 |
| 쿨타임 | 9초 |
| 공격 범위 | 전방 부채꼴 |
| 이동 효과 | 뒤로 이동 |
| 표식 | 없음 |
| 경직 | 약함 |

효과

전방에 산탄을 발사하면서 플레이어가 뒤로 짧게 이동한다.

보스에게 표식을 부착하지 않는다.

기획 의도

검 공격 후 총 모드로 전환했을 때 안전하게 거리를 확보하는 용도다.

연계 시스템과 직접 연결되지 않지만 총 모드의 생존성을 담당한다.

8.4 총 R: 집중 사격

역할

부착된 표식 수에 따라 강화되는 원거리 공격

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본 피해량 | 180 |
| 쿨타임 | 14초 |
| 시전 시간 | 0.8초 |
| 사거리 | 매우 김 |
| 표식 부착 | 없음 |
| 표식 소비 | 없음 |

효과

보스에게 부착된 표식 1개당 피해량이 10% 증가한다.

표식을 소비하지 않기 때문에 이후 검 스킬로 계속 회수할 수 있다.

기획 의도

표식을 반드시 검으로 즉시 회수하지 않고 원거리 공격에 활용하는 선택지를 제공한다.

단, MVP 이후에 추가한다.

9. 검 모드 스킬

9.1 검 Q: 자력 발도

역할

표식 하나를 빠르게 회수하는 안전한 근접 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본 피해량 | 130 |
| 쿨타임 | 4초 |
| 돌진 거리 | 짧음 |
| 시전 시간 | 0.15초 |
| 표식 소비 | 1개 |
| 후딜레이 | 짧음 |

효과

보스 방향으로 짧게 접근하며 빠르게 베어낸다.

보스에게 부착된 표식 중 가장 먼저 부착된 표식 1개를 소비한다.

소비된 표식에 따라 추가 효과가 발생한다.

- 절단탄: 추가 피해 100

- 충격탄: 자세 피해 20

기획 의도

보스의 짧은 빈틈에도 사용할 수 있는 기본 회수 기술이다.

안전하지만 여러 표식을 한 번에 소비할 수 없다.

9.2 검 W: 탄환 회수참

역할

여러 표식을 한 번에 소비하는 고위험 고보상 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본 피해량 | 220 |
| 쿨타임 | 10초 |
| 시전 시간 | 0.75초 |
| 표식 소비 | 최대 3개 |
| 이동 가능 | 불가 |
| 후딜레이 | 김 |

효과

강한 횡베기를 사용하며 보스에게 부착된 표식을 최대 3개까지 회수한다.

회수한 표식 효과를 모두 발생시킨다.

동일 종류의 표식을 여러 개 회수하면 추가 보너스가 적용된다.

- 절단탄 2개 이상: 추가 출혈 피해

- 충격탄 2개 이상: 자세 피해 20% 증가

- 절단탄과 충격탄 혼합: 작은 폭발 추가 피해

기획 의도

보스의 긴 빈틈이나 무력화 상태에서 사용하는 핵심 공격이다.

총 Q와 총 W를 어떤 비율로 사용했는지에 따라 결과가 달라진다.

9.3 검 E: 궤도 절단

역할

보스의 측면으로 이동하며 공격하는 위치 변경 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 피해량 | 140 |
| 쿨타임 | 8초 |
| 이동 거리 | 중간 |
| 표식 소비 | 없음 |
| 무적 시간 | 없음 |
| 이동 방향 | 보스 측면 |

효과

보스의 옆 방향으로 빠르게 이동하며 검을 휘두른다.

표식을 소비하지 않는다.

기획 의도

보스 정면 공격을 피하면서 근접 위치를 유지하는 기술이다.

회피기와 공격기를 분리하기 위해 무적 시간은 부여하지 않는다.

9.4 검 R: 처형 프로토콜

역할

표식과 무력화 상태를 활용하는 강력한 마무리 스킬

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본 피해량 | 350 |
| 쿨타임 | 18초 |
| 시전 시간 | 1초 |
| 표식 소비 | 모든 표식 |
| 이동 가능 | 불가 |
| 추가 조건 | 무력화 상태에서 강화 |

효과

보스에게 부착된 모든 표식을 소비한다.

보스가 무력화 상태라면 피해량이 40% 증가한다.

기획 의도

표식을 오랫동안 축적한 뒤 큰 공격으로 회수하는 선택지를 제공한다.

MVP에서는 제외하고 최종 확장 단계에서 추가한다.

10. 회피 시스템

10.1 기본 규칙

Space를 누르면 플레이어가 현재 이동 방향으로 빠르게 대시한다.

이동 입력이 없다면 마우스 커서 방향으로 대시한다.

10.2 초기 수치

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 이동 거리 | 450 |
| 무적 시간 | 0.25초 |
| 재사용 대기시간 | 1.2초 |
| 스킬 사용 중 취소 | 일부 스킬만 가능 |

10.3 취소 가능 범위

빠른 스킬은 후반부 모션을 회피로 취소할 수 있다.

긴 준비 시간이 필요한 다음 스킬은 취소를 제한한다.

- 총 W

- 총 R

- 검 W

- 검 R

위험도가 높은 스킬을 무리하게 사용했을 때 회피로 완전히 해결할 수 없도록 한다.

11. 보스 콘셉트

11.1 보스명

요새 병기 아르카돈

가칭이다.

11.2 외형

- 인간형과 기계형이 결합된 중대형 병기

- 한쪽 팔에 대형 방패 장착

- 다른 팔에 회전식 포신 장착

- 등 부분에 동력 코어 존재

- 체력 50% 이하에서 장갑 일부 파괴

- 2페이즈에서 코어가 노출됨

11.3 보스가 총검사와 어울리는 이유

보스는 근거리 방어 모드와 원거리 압박 모드를 전환한다.

플레이어는 보스가 근접 공격에 강한 상태에서는 총으로 표식을 쌓고, 원거리 공격을 준비하는 순간 검으로 접근해 표식을 회수한다.

보스의 전투 모드가 플레이어의 무기 스왑을 자연스럽게 유도한다.

11.4 핵심 대응 구조

| 보스 상태 | 플레이어 권장 대응 |
| --- | --- |
| 방패 전개 | 총 모드로 표식 부착 |
| 포격 준비 | 검 모드로 접근 |
| 근접 연속 공격 | 회피 후 총 모드 전환 |
| 과열 상태 | 검 W로 표식 대량 회수 |
| 코어 노출 | 강한 근접 공격 사용 |

12. 보스 상태 시스템

12.1 방어 모드

보스가 방패를 전면에 전개한다.

- 검 공격 피해 감소

- 총 공격은 정상 피해

- 총 표식은 정상 부착

- 플레이어와 거리를 좁히며 압박

이 상태에서는 총 모드 사용을 유도한다.

12.2 포격 모드

보스가 방패를 접고 포신을 전개한다.

- 원거리 공격 준비

- 이동 속도 감소

- 검 공격에 취약

- 자세 피해 증가

이 상태에서는 검 모드로 접근해 표식을 회수하도록 유도한다.

12.3 과열 상태

보스가 강한 공격을 여러 번 사용한 뒤 일정 시간 과열된다.

- 약 3초간 공격 중단

- 받는 피해 증가

- 자세 피해 증가

- 검 W를 사용할 수 있는 긴 빈틈

13. 보스 1페이즈 패턴

MVP에서는 세 가지 패턴만 먼저 구현한다.

13.1 방패 돌진

보스가 방패를 앞으로 내밀고 직선으로 돌진한다.

- 중거리 이상에서 사용

- 좌우 회피로 대응

- 돌진 종료 후 짧은 빈틈

- 총 모드로 거리를 유지할 때 압박하는 패턴

13.2 포신 휘두르기

보스가 근거리에서 포신 팔을 크게 휘두른다.

- 근거리 사용

- 넓은 부채꼴 범위

- 공격 후 짧은 빈틈

- 검 공격을 너무 오래 지속하지 못하게 제한

13.3 직선 포격

보스가 플레이어 위치를 조준한 뒤 직선 레이저 또는 포탄을 발사한다.

- 명확한 바닥 전조

- 발사 준비 중 이동 속도 감소

- 플레이어가 검 모드로 접근할 기회 제공

- 공격 후 과열 수치 증가

14. 보스 최종 패턴 구성

MVP 완성 이후 다음 패턴을 추가한다.

- 회전 포격

- 방패 충격파

- 추적 미사일

- 코어 폭발

- 근접 2연타

- 2페이즈 연계 공격

최종 보스 패턴은 약 6개로 제한한다.

패턴 수를 지나치게 늘리기보다 플레이어 스왑과 연계가 명확하게 작동하도록 한다.

15. 2페이즈

15.1 진입 조건

보스 체력 50% 이하

15.2 변화

- 방패 일부 파괴

- 코어 노출

- 공격 속도 10% 증가

- 포격 패턴 강화

- 근접 공격 연계 추가

- 과열 상태 지속 시간 감소

- 표식 회수 시 코어에 추가 피해

15.3 2페이즈 목적

1페이즈에서 익힌 무기 스왑을 더 빠르게 수행하도록 요구한다.

새로운 시스템을 추가하기보다 기존 규칙의 판단 속도를 높인다.

16. UI

16.1 필수 UI

- 플레이어 체력

- 보스 체력

- 현재 무기 모드

- QWER 스킬 아이콘

- 스킬 쿨타임

- 보스 표식 수

- 절단탄 수

- 충격탄 수

- 보스 자세 게이지

- Space 회피 쿨타임

16.2 표식 표현

표식은 보스 체력바 아래에 아이콘으로 표시한다.

예시:

- 절단탄: 붉은 탄환 아이콘

- 충격탄: 노란 탄환 아이콘

보스 몸체에 실제 탄환 오브젝트를 부착하는 기능은 선택 사항이다.

빠른 제작을 위해 초기에는 UI 아이콘만 사용해도 된다.

17. 빠른 제작을 위한 구현 우선순위

1단계: 이동과 카메라

- 우클릭 이동

- 고정 쿼터뷰 카메라

- 플레이어 회전

- 보스 테스트 오브젝트 배치

2단계: 무기 스왑

- Z 입력

- 총·검 상태 변수

- 무기 메시 변경

- QWER 입력 분기

- 현재 모드 UI 표시

3단계: MVP 스킬

- 총 Q

- 총 W

- 검 Q

- 검 W

- 표식 부착

- 표식 소비

- 추가 피해

4단계: 기본 전투

- 총 기본 공격

- 검 기본 공격

- Space 회피

- 플레이어 체력

- 보스 체력

5단계: 보스 MVP

- 방패 돌진

- 포신 휘두르기

- 직선 포격

- 거리 기반 패턴 선택

- 사망 및 클리어

6단계: 전투 검증

- 표식 연계가 이해되는지 확인

- 총과 검을 모두 사용하게 되는지 확인

- 검 Q와 검 W의 선택 차이가 있는지 확인

- 스왑 속도가 답답하지 않은지 확인

7단계: 확장

- 총 E, R

- 검 E, R

- 자세 게이지

- 2페이즈

- 보스 패턴 추가

- 이펙트와 사운드

18. MVP 완료 기준

다음 조건을 만족하면 첫 번째 버전을 완성한 것으로 판단한다.

- 마우스 우클릭으로 이동할 수 있다.

- 카메라가 쿼터뷰로 고정된다.

- Z로 총과 검을 전환할 수 있다.

- 총 Q와 W로 서로 다른 표식을 부착할 수 있다.

- 검 Q로 표식 하나를 소비할 수 있다.

- 검 W로 여러 표식을 소비할 수 있다.

- 표식 종류에 따라 추가 효과가 달라진다.

- 총 Q → 검 Q 외에도 다양한 조합이 작동한다.

- Space로 보스 공격을 회피할 수 있다.

- 보스가 세 가지 패턴을 사용한다.

- 보스를 처치하거나 플레이어가 사망할 수 있다.

- 재도전할 수 있다.

19. 플레이 테스트 핵심 질문

- 총과 검을 전환해야 하는 이유를 이해할 수 있는가?

- 절단탄과 충격탄의 차이를 이해할 수 있는가?

- 검 Q와 검 W 중 무엇을 사용할지 고민하게 되는가?

- 정해진 키 조합을 외우지 않아도 자유롭게 연계할 수 있는가?

- 총 모드만 사용하거나 검 모드만 사용하는 것이 지나치게 유리하지 않은가?

- 무기 스왑이 전투 흐름을 방해하지 않는가?

- 보스 패턴이 무기 전환을 자연스럽게 유도하는가?

- 표식 수와 종류가 UI에서 명확하게 보이는가?

20. 프로젝트 핵심 설명 문구

총 모드로 보스에게 서로 다른 성질의 탄환을 부착하고, 검 모드의 스킬로 원하는 시점에 탄환을 회수해 추가 피해와 무력화 효과를 발생시키는 자유 조합형 전투를 설계했습니다. 동일한 단축키끼리 고정된 콤보를 사용하는 방식이 아니라, 전투 상황과 보스 상태에 따라 어떤 총 스킬과 검 스킬을 조합할지 선택할 수 있도록 구성했습니다.